# PRJ-001 — Payment API Modernization

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 20.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Ece Yılmaz |
| Hedef Canlı Geçiş | 30.09.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

Mevcut ödeme API yapısını modernize ederek ödeme servislerinin güvenilirliğini artırmak, operasyonel takibi iyileştirmek ve dijital kanalların yeni entegrasyon ihtiyaçlarını desteklemek.

# Kapsam

Ödeme endpoint'lerinin modernizasyonu

Refund API geliştirmesi

Güvenlik doğrulamaları

Performans testleri

API monitoring entegrasyonu

Production ortam hazırlıkları

## Kapsam Dışı

Ödeme sağlayıcısının değiştirilmesi

Mobile Checkout kullanıcı arayüzünün yeniden tasarlanması

CRM modernizasyonu

# Başarı Kriterleri / KPI

Payment API Availability ≥ %99,95

P95 API Response Time ≤ 500 ms

Aylık ödeme kaynaklı production incident ≤ 5

Canlı geçişte açık release-blocking hata bulunmaması

# Kritik Bağımlılıklar

PRJ-006 Cloud Infrastructure Upgrade: production gateway ve observability altyapısı

PRJ-007 Identity & Access Security Upgrade: güvenlik onayı

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Production gateway hazırlığının gecikmesi release planını etkileyebilir | Can Aydın | Cloud ekibiyle günlük readiness takibi; kritik sapmada escalation |
| Güvenlik doğrulaması ek geliştirme ihtiyacı doğurabilir | Selin Arslan | Validation çalışmalarını release penceresinden önce tamamlamak |
| Performans hedefleri karşılanamayabilir | Ece Yılmaz | Performance testlerini canlı geçiş kararından önce tamamlamak |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 15.07.2026 | Production altyapısı ve güvenlik onayları canlı geçiş ön koşulu kabul edildi. |
| 20.08.2026 | 30 Eylül hedefi korunacak; kritik bağımlılıklarda kötüleşme olursa takvim yeniden değerlendirilecek. |

# Son Değişiklikler

API monitoring kapsamı genişletildi.

Güvenlik değerlendirmesi sonrası ek validation çalışmaları kapsama alındı.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.