# PRJ-002 — Mobile Checkout Revamp

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 21.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Burcu Şahin |
| Hedef Canlı Geçiş | 25.09.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

Mobil checkout akışını sadeleştirerek ödeme tamamlama deneyimini iyileştirmek ve yeni Payment API ile güvenilir bir entegrasyon sağlamak.

# Kapsam

Checkout akışının yeniden tasarlanması

Yeni Payment API entegrasyonu

Saved card deneyimi

Checkout analytics event'leri

Android hata düzeltmeleri

Feature flag ile kontrollü rollout

## Kapsam Dışı

Payment API'nin geliştirilmesi

Ödeme sağlayıcısının değiştirilmesi

Web checkout yeniden tasarımı

# Başarı Kriterleri / KPI

Checkout conversion rate hedefi: mevcut seviyeye göre +%5 artış

Checkout kaynaklı teknik hata oranında %30 azalma

Yeni checkout akışında kritik mobil hata olmaması

# Kritik Bağımlılıklar

PRJ-001 Payment API Modernization: yeni ödeme endpoint'leri ve timeout düzeltmesi

PRJ-006 Cloud Infrastructure Upgrade: observability altyapısı

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Payment API gecikmesi mobil entegrasyon ve test takvimini sıkıştırabilir | Okan Çelik | Mock servislerle geliştirmeyi sürdürmek; gerçek API hazır olduğunda entegrasyon testini önceliklendirmek |
| Android session expiration hatası rollout'u etkileyebilir | Okan Çelik | Kök neden analizi ve regression test kapsamını genişletmek |
| Bağımlılıklar nedeniyle test süresi kısalabilir | Burcu Şahin | Release scope'unu önceliklendirmek ve kritik senaryoları önce test etmek |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 05.08.2026 | Yeni checkout deneyimi feature flag ile kademeli olarak açılacak. |
| 21.08.2026 | Payment API bağımlılığı çözülene kadar mock servislerle geliştirmeye devam edilecek. |

# Son Değişiklikler

Saved card deneyimi ikinci geliştirme dalgasına alındı.

Checkout analytics event kapsamı genişletildi.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.