# PRJ-003 — Customer Self-Service Portal

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 22.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Murat Öztürk |
| Hedef Canlı Geçiş | 15.10.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

Müşterilerin hesap, fatura, profil ve bildirim işlemlerini çağrı merkezi desteğine ihtiyaç duymadan dijital kanaldan gerçekleştirebilmesini sağlamak.

# Kapsam

Hesap özeti

Fatura geçmişi

Profil güncelleme

Bildirim tercihleri

Erişilebilirlik iyileştirmeleri

Web performans testleri

## Kapsam Dışı

Mobil uygulamanın yeniden tasarlanması

CRM çekirdek sistem değişikliği

Yeni ödeme fonksiyonları

# Başarı Kriterleri / KPI

Self-servis işlem tamamlama oranı ≥ %80

Portal sayfa açılış süresi ≤ 2 saniye

İlgili çağrı merkezi taleplerinde %15 azalma

# Kritik Bağımlılıklar

Mevcut müşteri ve fatura servislerinin sürekliliği

Kurumsal erişilebilirlik standartlarının onayı

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Farklı tarayıcılardaki uyumluluk sorunları kullanıcı deneyimini etkileyebilir | Kerem Acar | Cross-browser regression testlerini release öncesi tamamlamak |
| Profil servisindeki değişiklikler entegrasyon testlerini etkileyebilir | Murat Öztürk | Servis kontrat değişikliklerini haftalık takip etmek |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 30.07.2026 | İlk release'te hesap, fatura ve profil fonksiyonları önceliklendirildi. |
| 22.08.2026 | Erişilebilirlik iyileştirmeleri mevcut release kapsamında tutulacak. |

# Son Değişiklikler

Notification preferences fonksiyonu kapsama eklendi.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.