# PRJ-004 — AI Recommendation Engine

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 22.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Gökhan Erdem |
| Hedef Canlı Geçiş | 10.10.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

Dijital kanallarda müşteriye daha ilgili içerik ve teklif sunabilmek için veri odaklı bir recommendation engine geliştirmek.

# Kapsam

Feature engineering pipeline

Baseline recommendation model

Offline evaluation

Recommendation API

Model kalite ve bias kontrolleri

Production monitoring tasarımı

## Kapsam Dışı

Kampanya yönetim platformunun değiştirilmesi

Gerçek zamanlı fiyat optimizasyonu

CRM veri modelinin yeniden tasarlanması

# Başarı Kriterleri / KPI

Offline recommendation quality metriğinde baseline'a göre ≥ %10 iyileşme

Recommendation API P95 response time ≤ 300 ms

Production model monitoring kapsamının canlı geçiş öncesi hazır olması

# Kritik Bağımlılıklar

PRJ-005 Data Platform Migration: feature tabloları ve curated dataset

PRJ-006 Cloud Infrastructure Upgrade: production monitoring altyapısı

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Data Platform gecikmesi model geliştirme ve validation takvimini etkileyebilir | Deniz Korkmaz | Geçici dataset ile model geliştirmeyi sürdürmek; production validation'ı gerçek dataset ile tekrarlamak |
| Schema uyumsuzlukları feature pipeline'ını bozabilir | Deniz Korkmaz | Data contract ve schema validation kontrollerini otomatikleştirmek |
| Model metriği iyileşse bile business etkisi beklenen seviyede olmayabilir | Gökhan Erdem | Canlı pilot sonrası business KPI'larını ayrıca ölçmek |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 12.08.2026 | İlk sürümde baseline model yaklaşımı kullanılacak; daha karmaşık modeller sonraki fazda değerlendirilecek. |
| 22.08.2026 | Data quality problemi çözülmeden production model eğitimi yapılmayacak. |

# Son Değişiklikler

Model monitoring gereksinimleri release kapsamına eklendi.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.