# PRJ-005 — Data Platform Migration

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 21.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Seda Karaca |
| Hedef Canlı Geçiş | 20.09.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

Analitik ve AI iş yüklerini destekleyen veri setlerini hedef veri platformuna kontrollü şekilde taşıyarak veri kalitesi ve sürdürülebilirliği artırmak.

# Kapsam

Hedef data environment hazırlığı

Customer feature table migration

Schema conflict çözümü

Curated recommendation dataset

Historical reconciliation

Data quality validation

Cutover rehearsal

## Kapsam Dışı

Kaynak CRM uygulamasının değiştirilmesi

BI raporlarının tamamının yeniden geliştirilmesi

AI model geliştirmesi

# Başarı Kriterleri / KPI

Kritik veri setlerinde reconciliation doğruluğu ≥ %99,5

Migration sonrası kritik data quality hatası: 0

Planlanan kritik dataset'lerin %100'ünün cutover öncesi doğrulanması

# Kritik Bağımlılıklar

PRJ-006 Cloud Infrastructure Upgrade: hedef ortam ve cutover network routing

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Schema conflict çözümünün uzaması recommendation dataset teslimini geciktirebilir | Seda Karaca | Kritik tabloları önceliklendirerek schema mapping kararlarını hızlandırmak |
| Migration sırasında data quality sorunları ortaya çıkabilir | Deniz Korkmaz | Pre/post migration reconciliation ve quality gate uygulamak |
| Cutover network routing gecikmesi rehearsal tarihini etkileyebilir | Can Aydın | Cloud ekibiyle dependency takibini günlük yapmak |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 01.08.2026 | Customer feature tabloları kritik migration kapsamı olarak önceliklendirildi. |
| 21.08.2026 | Data quality gate geçilmeden production cutover yapılmayacak. |

# Son Değişiklikler

Historical reconciliation kapsamına ek kontrol setleri eklendi.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.