# PRJ-006 — Cloud Infrastructure Upgrade

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 23.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Can Aydın |
| Hedef Canlı Geçiş | 05.09.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

Paylaşımlı production altyapısını güncelleyerek kritik uygulama ve veri projeleri için güvenli, gözlemlenebilir ve ölçeklenebilir çalışma ortamı sağlamak.

# Kapsam

Production Kubernetes cluster

Network segmentation

Cutover routing

Payment production gateway

Observability platform

Disaster recovery validation

Service discovery düzeltmeleri

## Kapsam Dışı

Uygulama fonksiyonlarının geliştirilmesi

Identity politikalarının iş gereksinimlerinin belirlenmesi

Uygulama bazlı performans optimizasyonu

# Başarı Kriterleri / KPI

Kritik production servisleri için altyapı availability ≥ %99,95

Observability onboarding tamamlanma oranı %100

DR validation sırasında kritik başarısızlık: 0

# Kritik Bağımlılıklar

PRJ-007 Identity & Access Security Upgrade: network security policy ve payment gateway security approval

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Security approval gecikmesi birden fazla projenin production hazırlığını etkileyebilir | Can Aydın | IAM ekibiyle kritik onayları günlük takip etmek ve steering seviyesinde görünür kılmak |
| Service discovery problemi production stabilitesini etkileyebilir | Can Aydın | Kök neden analizi ve kontrollü load test yapmak |
| Aynı altyapı ekibine bağlı çok sayıda proje kapasite baskısı yaratabilir | Can Aydın | Kritik işleri önceliklendirmek ve resource allocation'ı yönetimle gözden geçirmek |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 10.08.2026 | Payment gateway ve migration routing işleri kritik yol olarak işaretlendi. |
| 23.08.2026 | Security onayları tamamlanmadan ilgili production değişiklikleri uygulanmayacak. |

# Son Değişiklikler

Observability rollout kapsamına Payment API ve AI monitoring ihtiyaçları eklendi.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.