# PRJ-007 — Identity & Access Security Upgrade

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 23.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Aslı Güner |
| Hedef Canlı Geçiş | 15.09.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

Kritik sistemlerde erişim güvenliğini artırmak, privileged access kontrollerini güçlendirmek ve production değişiklikleri için gerekli güvenlik politikalarını tamamlamak.

# Kapsam

Privileged access controls

Service account credential rotation

Admin MFA

Network security policy approval

Payment gateway security approval

Security regression testing

Audit evidence package

## Kapsam Dışı

Network altyapısının uygulanması

Uygulama fonksiyonlarının yeniden geliştirilmesi

Kurumsal IAM platformunun tamamen değiştirilmesi

# Başarı Kriterleri / KPI

Admin MFA coverage %100

Kritik service account credential rotation %100

Açık kritik access-control bulgusu: 0

# Kritik Bağımlılıklar

İlgili uygulama ve altyapı ekiplerinin test/kanıt sağlaması

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Network security policy onayının gecikmesi Cloud cutover işlerini etkileyebilir | Aslı Güner | Policy review için karar vericileri erken dahil etmek |
| Security regression testinde kritik bulgu çıkması release'leri etkileyebilir | Selin Arslan | Kritik senaryoları erken test etmek ve remediation kapasitesi ayırmak |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 18.07.2026 | Privileged access ve MFA kontrolleri production readiness için zorunlu kabul edildi. |
| 23.08.2026 | Payment gateway security approval öncelikli inceleme kapsamına alındı. |

# Son Değişiklikler

Audit evidence kapsamı genişletildi.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.