# PRJ-008 — CRM Integration Program

| Doküman Durumu | Onaylandı |
| --- | --- |
| Son Gözden Geçirme | 21.08.2026 |
| Onaylayan | Business Sponsor / Product Owner |
| Proje Sahibi | Murat Öztürk |
| Hedef Canlı Geçiş | 05.10.2026 |
| Proje Durumu | Devam Ediyor |

# Projenin Amacı

CRM ile dijital ve operasyonel sistemler arasında müşteri profili, sipariş geçmişi ve izin tercihlerinin daha güvenilir ve izlenebilir şekilde senkronize edilmesini sağlamak.

# Kapsam

Customer profile synchronization API

Order history synchronization

Integration test environment

Duplicate mapping düzeltmeleri

Consent preference synchronization

E2E regression

Monitoring ve alerting

## Kapsam Dışı

CRM çekirdek uygulamasının değiştirilmesi

Müşteri veri modelinin tamamen yeniden tasarlanması

Yeni kampanya yönetim platformu

# Başarı Kriterleri / KPI

Kritik entegrasyon mesajlarında başarı oranı ≥ %99,5

Duplicate customer mapping hatalarında %80 azalma

Kritik entegrasyon alarm coverage %100

# Kritik Bağımlılıklar

PRJ-006 Cloud Infrastructure Upgrade: shared gateway, test environment ve observability

PRJ-007 Identity & Access Security Upgrade: consent/security kontrolleri

# Önemli Riskler / Açık Konular

| Konu | Sorumlu | Aksiyon / Mitigasyon |
| --- | --- | --- |
| Cloud bağımlılıklarının gecikmesi test ortamı ve order synchronization takvimini etkileyebilir | Murat Öztürk | Cloud dependency'lerini haftalık program seviyesinde takip etmek |
| Duplicate mapping problemi veri tutarlılığını etkileyebilir | Kerem Acar | Mapping kurallarını düzeltmek ve reconciliation testi yapmak |
| E2E regression için kalan süre bağımlılık gecikmeleri nedeniyle kısalabilir | Selin Arslan | Kritik entegrasyon senaryolarını risk bazlı önceliklendirmek |

# Önemli Kararlar

| Tarih | Karar |
| --- | --- |
| 03.08.2026 | Customer profile ve order history entegrasyonları ilk release'in kritik kapsamı olarak belirlendi. |
| 21.08.2026 | Test environment hazır olmadan E2E regression başlangıcı yapılmayacak. |

# Son Değişiklikler

Monitoring ve alerting kapsamı genişletildi.

Consent preference synchronization ikinci sprint grubuna alındı.

Not: Bu doküman, AI Delivery Agent prototipi için oluşturulmuş sentetik Confluence proje içeriğidir.